

Logboek kandidaat

Proeve van Bekwaamheid

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoonsinformatie** | |
| Naam kandidaat | Ricardo |
| Studentnummer | 81460 |
| Klas/groep | Ic.18.ao.a |
| (Leer)bedrijf | ROC-ter AA |
| Schoolbeoordelaar | Rob Wessels |
| Praktijkbeoordelaar | Rob Wessels |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Werkzaamheden en/of examenopdracht** | **Resultaat** | **Werkproces** |
| **28-05-2019** | **trello aanmaken** | **Afgerond** | 100% |
| 28-05-2019 | Projectplan | Afgerond | 100% |
| 2-06-2020 | Wireframes | Bezig | 70% |
| 2-06-2020 | Laravel project opstarten | Afgerond | 100% |
| 3-06-2020 | Wireframes – functioneel ontwerp | Afgerond | 100% |
| 4-06-2020 | Rijexamen | - | - |
| 5-06-2020 | Functioneel ontwerp | Afgerond | 100% |
| 8-06-2020 | Migrations | Heel het project door | - |
| 8-06-2020 | Autorisatie (login & register) | Afgerond | 100% |
| 9-06-2020 | Studiekeuze toevoegen aan registratieformulier | Afgerond | 100% |
| 10-06-2020 | Routes en webpage voor inloggen | Afgerond | 100% |
| 11-06-2020 | Als je url voor een andere pagina dan hoofdpagina invoert je nog moet inloggen | Afgerond | 100% |
| 15-06-2020 | Database tabel gemigreerd voor toevoegen vak keuze | Afgerond | 100% |
| 15-06-2020 | Sidebar gemaakt voor vakkenkeuze | Afgerond | 100% |
| 17-06-2020 | Documentatie aangepast op comments van meneer Wessels | Afgerond | 100% |
| 18-06-2020 | Proberen gegevens te laten zien van desbetreffende ingelogde user | Niet afgerond | 20% |
| 19-06-2020 | Controllers maken en tutorial volgen voor te gebruiken | - | - |
| 22-06-2020 | Overgestapt naar gewoon php niet meer met laravel | - | - |
| 22-06-2020 | Lay-out maken | Afgerond | 100% |
| 22-06-2020 | Navigatie bar met register en login functie | Bezig | 70% |
| 23-06-2020 | Register en login functie | Afgerond | 100% |
| 23-06-2020 | Database tabel voor vakken op te halen | Afgerond | 100% |
| 23-06-2020 | Sidebar op plan pagina met vak keuze | Afgerond | 100% |
| 24-06-2020 | Tabel maken voor tijd keuzes bij desbetreffende vakken | Afgerond | 100% |
| 24-06-2020 | Filterfunctie per vak voor tijd keuze | Afgerond | 100% |
| 24-06-2020 | Bij alle vakken 3 examens met tijden ophalen uit database | Afgerond | 100% |
| 25-06-2020 | Bij opslaan toets nieuwe pagina openen met rooster | Afgerond | 100% |
| 25-06-2020 | In rooster pagina de opgeslagen tijden | Afgerond | 100% |
| 25-06-2020 | Als je deze opgeslagen hebt pop up pagina met bevestiging en opslaan in de database | Afgerond | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Handtekening voor gezien** | | | |
| Praktijkbeoordelaar |  | Datum |  |
| Kandidaat |  | Datum |  |